【水湳經貿園區重大公共工程建設】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 預定竣工期程 | 預期效益 |
| 區段徵收工程 | 105年6月 | 完成254公頃都市計畫用地公共設施建設，包含約24公頃生態住宅區、20公頃文化商業區、36公頃創新研發專用區、22公頃經貿專用區、25公頃文教區及127公頃公共設施用地等。同時藉由計畫道路的開通，增進區域交通運輸能量及當地週邊再發展契機。 |
| 清翠園 | 107年4月 | 提供67.34公頃廣大的綠色開放空間，並朝向「生態園區」特色開發，使用再生能源並建置智慧型公園管理系統。 |
| 學術綠廊地下停車場 | 106年7月 | 利用e化及智慧管控系統提升停車效率，減少民眾等停時間，並規劃更完善的無障礙設施。 |
| 地下式水資源回收中心 | 105年11月 | 肩負起園區80%污水回收再利用的重要功能，完工啟用後將是全國「最大生活污水處理膜濾(AO-MBR)系統」及「最高回收率」的水資源回收中心 |
| 水湳轉運中心 | 轉運層107年9月完工、民間聯合開發大樓預計109年9月完工 | 以「國道客運城」為發展方向，與國道客運及規劃中的輕軌橘線結合，另民間聯合開發大樓將引進商場活動，彌補轉運站成本，並可納入社會住宅方案，提供平價及優質社會住宅。 |
| 水湳國際會展中心 | 108年7月 | 提供企業對企業(Business to Business)及企業對消費者(Business to Customer)的商業模式展場，並打造成為國際性會議中心。 |
| 台中城市文化館 | 108年12月 | 圖書館及美術館雙館既獨立又互相連結，彼此資源分享、跨域加值，並結合清翠園，塑造公園中的圖書館、森林中的美術館，成為在地藝文休閒場域。 |
| 數位營運中心  (台灣塔替代方案) | 110年12月 | 使水湳成為台灣第一智慧管理示範區，融入智慧、數位、環境監控系統，並帶動中台灣產業的升級發展，發展產業4.0旗艦計畫。 |
| 中台灣電影中心 | 107年12月 | 強化資料典藏功能及內容，與國家電影中心合作，共享館藏資料，並規劃專屬放映廳，作為影視推廣發表的重要平台，同時預留音樂展演空間，讓電影中心的功能及空間運用更加多元  、豐富。 |